 «Дорожная карта»
по устранению нарушений и замечаний, выявленных надзорными органами в образовательных организациях МО «Чародинский район» 
сроком реализации 2018-2021 годы.

	Надзорные органы
	Мероприятия по устранению недостатков
	Сроки 
	Объем финан-

Сирования (тыс. руб.)

	ГУМЧС

России и МВД по РД
	Установка аварийного освещения на путях эвакуации в коридорах и лестничных площадках.
	 2018 год.
	30,0

	
	Установка лестниц для эвакуации со второго этажа при аварийных ситуациях (Дусрахская, Гилибская, Ирибская СОШ)
	2018-2019г.
	45,0

	
	Профилактические мероприятия по пожарным сигнализациям.
	2018-2021г.г.
	5000,0

	
	Здания образовательных учреждений обеспечить наружным источником водоснабжения (ст.92 ф3  123 22.08.2008г.)
	2019-

2021 г.г.
	150,0

	
	Обеспечить вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ф3 № 123 от 22.07.2008г. 83)
	2019-

2021 г.г
	2000,0

	
	Провести пропитку конструкций чердачных помещений, огнезащитным составом в соответствии требования (ППР РФ п.21).
	2019-

2021 г.г
	1670,0

	
	Обеспечить потребным количеством огнетушителей (п-70 ППР РФ 390). Провести перезарядку один раз в три года.
	2018-2021
	80,0

	
	В целях защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз обеспечить:

 - установок кнопок тревожной сигнализации с РОВД МВД РФ по Чародинскому району (Цурибская СОШ, Цурибский детский сад, ЦДО, РЮСШ)

-периметральным   ограждением   территории  (Цулдинская ОШ, Дусрахская СОШ, Гочобская СОШ, Сачадинская ОШ, Чародинсая ОШ, Шалибская ОШ.)
- системами видеонаблюдения детские дошкольные учреждения (12), кроме Цурибского, Тлярошского детских садов.
	2018-

2019 г.г.
2018- 2020 г.г.

2018- 2020гг


	105,0

150,0

140,0

	
	
	
	

	
	Заключить договора на обслуживание АПС с организацией, которая имеет лицензию на данный вид работы.
	  2018г.
	

	
	Разработать декларации пожарной безопасности (ч.6.ст.64 ф3 № 123 от 22.07.2008г.) «Технический регламент о пожарной безопасности», где их нет..
	  2018г.
	

	Роспотреб-
надзор

по РД
	Обеспечить открытие и укомплектование медицинских кабинетов оборудованием и медикаментами по нормам площадью не меньше 14.0 кв.м.
	2018-0
2019гг.
	

	
	В хозяйственных зонах образовательных организаций оборудовать  площадки для сбора мусора на расстоянии не менее 20 метров от здания, твердым покрытием с установкой контейнеров  с плотно закрывающимися крышками (п. 3.7. Сан. ПП и Н 2.4.2.2821-1-)
	2018-
2018г.г.
	120,0

	
	Провести капитальный ремонт зданий Цурибской, Магарской СОШ.
	2018-2019гг..
	6000,0

	
	Обновить ученическую мебель, обучающихся в соответствии с требованиями п.5.2. СанПин 2.4.2.2821-10 и  роста возрастными показателями обучающихся и цветной маркировкой боковую и наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос.
	2018-

2021 гг.
	150,0

	
	Проведение примерного 10-дневного меню с учетом имеющихся условий в ОУ, в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к составлению меню п. 6.,п11. СанПин 2.4.5. 24.09.08г.
	2018-09-20 2021 гг.
	


   Глава Администрации 

МО «Чародинский район»                                                     М. А. Магомедов
   Начальник отдела

Образования и культуры                                                       Ш. М. Мустафаев
ИЛЦ Роспотребнадзора (Гуниб)                                             З. М. Гаджиева
     Начальник

РОП МВД РД                                                                           Ш. И. Магомедов
Начальник ОНД и ПР №14                                                  Н. Омаров
